| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы администрации города |  | Генеральный директор |
| Горно-Алтайска |  | ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ» |
| _____________ О.А.Сафронова |  | ______ _________ А.И. Илинзер |
| ______________________ 2017 г. |  | _________________ 2017 г. |

ГРАФИК

остановки тепловых пунктов № 1,2,3,7, 8 и магистральных сетей для  проведения планово-профилактических работ

по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2017 – 2018 гг.

предприятия ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»

| № п./п. | Наименование объекта | Срок выполнения профилактических работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало (дата остановки-00ч) | Окончание ( дата запуска -1400) |
|  | Тепловой пункт № 1 | 20.06.2017 г. | 29.06.2017 г. |
|  | Участок магистральных сетей от ТК1 до ТК3 | 20.06.2017 г. | 29.06.2017 г. |
|  | Тепловой пункт № 2 | 05.06.2017 г. | 14.06.2017 г. |
|  | Участок магистральных сетей от ТК3 до ТК4 | 05.06.2017 г. | 14.06.2017 г. |
|  | Тепловой пункт № 3 | 15.05.2017 г. | 26.05.2017 г. |
|  | Участок магистральных сетей от ТК3 до ТК6 | 15.05.2017 г. | 26.05.2017 г. |
|  | Тепловой пункт № 7 | 07.08.2017 г. | 16.08.2017 г. |
|  | Участок магистральных сетей от ТК1 до ТК23 | 07.08.2017 г. | 16.08.2017 г. |
|  | Тепловой пункт № 8 | 20.06.2017 г. | 29.06.2017 г. |
|  | Участок магистральных сетей от ТК6 до ТП8 | 20.06.2017 г. | 29.06.2017 г. |
|  | Магистральные сети (замена запорной арматуры ТК1, участок магистральной сети от ТК2 до т.7) | 15.05.2017 г. | 19.05.2017г. |

На период проведения планово-профилактических работ объекты  повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»

___________________________С.Г. Достовалов

Исполнитель  инж.  ПТО                  Пушкарев А.В