| + Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы администрации города |  | Генеральный директор |
| Горно-Алтайска |  | ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ» |
| _____________ О.А. Сафронова |  | ______ _________ А.И. Илинзер |
| ______________________ 2017 г. |  | _________________ 2017 г. |

График

О

становки котельных для проведения планово-профилактических работ

по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2017 – 2018 гг.

предприятия ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»

| № п./п. | Наименование объекта | Срок выполнения профилактических работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало (дата остановки-00ч) | Окончание ( дата запуска -1400) |
|  | Участок №1 |
| 1 | Котельная №1 | 15.05.2017 г. | 29.05.2017 г. |
| 2 | Котельная №3 | 15.05.2017 г. | 29.05.2017 г. |
| 3 | Котельная №10 | 01.06.2017 г. | 14.06.2017 г. |
| Участок №4 |
| 4 | Котельная №4 | 15.05.2017 г. | 29.05.2017 г. |
| Участок №2 |
| 5 | Котельная №9 | 01.06.2017 г. | 14.06.2017 г. |
| Участок №5 |
| 6 | Котельная №2 | 16.05.2017 г. | 29.05.2017г. |
| 7 | Котельная №6 | 15.05.2017 г. | 29.05.2017 г. |
| 8 | Котельная №13 | 01.06.2017 г. | 14.06.2017 |
| 9 | Котельная №17 | 01.06.2017 г. | 14.06.2017 г. |
| 10 | Котельная №19 | 15.05.2017 г. | 19.05.2017 г. |
| Участок №3 |
| 11 | Котельная №5 | 17.07.2017 г. | 31.07.2017г. |
| Участок №6 |
| 12 | Котельная №12 | 01.06.2017 | 14.06.2017 |

На период проведения планово-профилактических работ  объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»

___________________________С.Г. Достовалов

Исполнитель  инж.  ПТО                  Пушкарев А.В